#### Section 1 : Essentiels

- Objectifs du projet

  - Quels sont les objectifs principaux du projet ?

  - Y a-t-il des objectifs secondaires ou des gains annexes que le projet pourrait apporter ?

  - Quels sont les indicateurs de réussite du projet (KPI) ?

  - Comment le projet contribue-t-il aux objectifs stratégiques de l’établissement ?

- Contexte et enjeux

  - Pourquoi ce projet a-t-il été initié ?

  - Quels sont les enjeux spécifiques pour les patients, le personnel, et l’établissement ?

  - Y a-t-il des projets antérieurs similaires ou des expériences passées qui pourraient impacter ce projet ?

  - Quels sont les risques majeurs identifiés à ce stade ?

- Périmètre et exclusions

  - Quel est le périmètre exact du projet ?

  - Y a-t-il des domaines ou aspects explicitement exclus du projet ?

  - Quelles sont les limites du projet en termes de portée ou d’intervention ?

- Livrables et échéances

  - Quels sont les livrables attendus, et sous quelle forme doivent-ils être remis ?

  - Existe-t-il des jalons ou points de contrôle à intégrer dans le calendrier ?

  - Quelle est l’échéance finale du projet ? Y a-t-il des dates incontournables ou des étapes critiques à respecter ?

  - Comment les livrables seront-ils validés, et par qui ?

#### Section 2 : Opérationnels

- Parties prenantes et responsabilités

  - Qui sont les parties prenantes internes et externes ?

  - Quel est le rôle attendu de chaque partie prenante ?

  - Quels sont les canaux de communication privilégiés avec chaque groupe (équipe, direction, partenaires) ?

  - Y a-t-il des experts internes ou externes à impliquer dans le projet ?

- Ressources et budget

  - Quelles ressources humaines sont disponibles pour le projet ? Y a-t-il des besoins spécifiques (compétences, formation) ?

  - Quel est le budget disponible pour le projet, et comment est-il alloué ?

  - Des ressources matérielles ou logistiques spécifiques sont-elles nécessaires (équipements, logiciels, locaux) ?

  - Quelles sont les procédures d’accès aux ressources supplémentaires si besoin ?

- Gestion des risques

  - Quels risques principaux pourraient affecter la réalisation du projet ?

  - Y a-t-il des plans d’action préliminaires pour atténuer ces risques ?

  - Quel est le plan d’escalade en cas de problème majeur ?

  - Comment les imprévus ou changements de périmètre seront-ils gérés ?

#### Section 3 : Suivi et validation

- Communication et validation

  - À quelle fréquence des points d’avancement seront-ils tenus ?

  - Quels outils ou supports seront utilisés pour le suivi et le reporting (ex. : tableaux de bord, comptes-rendus) ?

  - Qui doit être tenu informé des progrès ou changements importants dans le projet ?

  - Quelles sont les modalités de validation des livrables par la direction ou les services impliqués ?

- Planification initiale et étapes à venir

  - Quelles sont les premières étapes nécessaires après la réunion de cadrage ?

  - Quel est le plan de lancement du projet ? (Réunion d’initialisation, présentation aux services concernés, etc.)

  - Quelles sont les principales contraintes temporelles (disponibilité des équipes, périodes d’indisponibilité) à prendre en compte ?

  - Quels ajustements éventuels sont à prévoir dans le calendrier ?